Plan for deponering av avsluttede elektroniske system

Vi har mottatt og akseptert tilbud fra Visma om uttrekk av sak-arkivsystemet Sofie og Visma- Profil, Familia og Velferd.

Tilbudet fra Visma gjelder:

5 dager - SIARD uttrekk
1. Profil (fra oppstart til 12.05.2020)
2. Familia (fra oppstart til 01.07.2017)
3. Velferd (fra oppstart til 01.11.2020), Sjekkes først om det ble foretatt et SIARD-uttrekk av denne i 2020
4. Sofie 1997-2001 (Benyttes denne i dag til historiske oppslag)
 
Pris: NOK 17.900,- pr dag, eks mva.
 
I tillegg kommer: 
 - Merverdiavgift
 - Ved bruk av overtid belastes med økning i timepris etter statens satser
 - Prosjektinitiering/-administrasjon faktureres med 10% av avtalens verdi (min kr. 895,-)
 
Leveringssted Arkiv i Nordland og oppdraget gjennomføres via nettoppkobling.

WebSak 2002-2016: Leverandør, Acos utfører utrekk og deponerer til AiN. Vi er satt i kø og uttrekket hos leverandør kan først gjennomføres i august 2023.

Finansieringen tas over driftsbudsjettet.

Elektronisk arkivmateriale fra Wis skole finnes ikke. Arkivmateriale er arkivert i elevmapper (Merkantil på skolene har tatt ut arkivverdig dokumentasjon og arkivert i elevmapper).